滁州职业技术学院

深入开展创先争优活动

简   报

第 56期

院创先争优活动领导小组办公室编   2011年9月20日

增强责任心 加强督查 加快学院重点工程进度

9月19日上午，滁州职业技术学院党委书记沈中林率院领导班子成员及基建、总务、财务、实训中心等部门负责同志深入到学院在建项目工程建设工地实地考察调研，听取汇报。

随后，沈中林主持召开学院重点工程项目调度会。沈中林指出，今天学院领导班子实地察看工地，听取工地项目负责人、基建办负责同志及主管领导汇报，就是为了了解工程进展情况，查找工程进展缓慢的原因并予解决，促进各项目工程建设扎实推进。

沈中林分析指出，目前各项在建、拟建工程进展缓慢，不尽人意。症结更多在于主观上推进力度不够大，协调跟进不够及时，因此需要采取得力措施加快推进。

沈中林特别要求，一是基建办负责同志和施工、监理单位要认真对照合同，严格检查履约情况，加快项目工程进度。二是实行院领导和基建办两级分工负责制。会议明确，副院长吴大明负责学院报告厅、体育场、老校区大门工程建设项目，副院长江洁牵头联系7#实训楼工程建设项目，副院长李亮负责校医院拟建工程建设项目，原技校拆迁安置房有关问题的协调处理由院长助理李小兵继续负责。基建办同时要明确各工程项目具体负责人。三是召开专门会议专题协调解决施工面临的有关问题。四是院纪委书记牛春雨要牵头加强对已建和拟开工工程建设项目进行效能跟踪督查，对工程进展情况进行定期督查通报。五是施工方、监理方要切实负起责任，精心组织、精心施工，加强监管，切实保证工程质量，保证工程安全，保证工程进度。六是副院长吴大明同志要对重点工程、重点项目加强协调、调度、处置。七是要切实增强责任心，积极主动解决问题，雷厉风行抓好落实。

副院长吴大明在会上也提出要求，一是锁定目标，制定计划，扎实推进项目工程；二是严守合同，规范管理，严格保证工程质量；三、规范操作，加强管理，确保校园施工安全；四是超前谋划，加强沟通，确保工程进展顺畅；五是规范管理，严格自律，积极打造阳光工程。

吴大明表示将投入更多的精力，深入工地了解情况，加强协调、调度，主动带领基建办同志跑市直有关部门争取支持，确保重点工程顺利推进。

滁州职业技术学院与安徽德力开展产学研合作

9月16日下午，滁州职业技术学院与安徽德力日用玻璃股份有限公司产学研合作签字仪式在滁举行。

院党委副书记、院长李柱梁对安徽德力加强与学院开展产学研合作表示感谢。李柱梁简要介绍学院概况，并指出滁州职业技术学院长期以来致力于推进校企合作办学，特别是近年来加强与企业产学研合作，不断探索、创新人才培养模式，为滁州地区培养更多技能型人才。

经过多年发展，安徽德力日用玻璃有限公司已成为中国日用玻璃器皿行业的龙头企业。据了解，安徽德力将在滁州职业技术学院设立“产品研发中心”和“人才培养基地”。 针对凤阳硅产业，滁州职业技术学院多次深入调研考察。加强与安徽德力合作，有助于提升服务六大支柱产业的能力和水平。
    院党委委员、副院长江洁，院长助理、招生就业处处长穆松、安徽德力日用玻璃有限公司及办公室、艺术系、招生就业处负责同志出席仪式。

报：市委创先争优活动领导小组、张裕发副书记、章义部长、沈中林书记、李柱梁院长、学院各位党委委员

送：各党总支、直属党支部

滁州职业技术学院创先争优活动领导小组办公室              2011年9月20日