- 15级工程监理专业

- 毕业设计任务书

土木工程系

二〇一七年十一月

- 一、毕业设计的目的

工程监理专业的毕业生主要面向建设监理企业和施工企业，从事施工监理和施工企业技术、管理工作。在校期间，先后完成了土木工程质量控制、进度控制、监理概论、安全管理、施工技术、项目管理、建筑工程计价等多门专业课，为了使所学课程与实际工作相结合，在毕业前夕进行一次与实际工作的零距离实训，特安排本次毕业设计。

二、毕业设计主要内容

收集一份某工程施工图，并完成以下内容。

1.抄绘结构施工图；

2.监理规划；

3.监理细则；

三、内容要求

（一）选题一的内容要求：

1.结构施工图的绘制

施工图包括建筑施工图和结构施工图两部分，要求用A3打印纸和铅笔按比例分别抄绘一份梁、板、柱结构施工图，如果图较大可以抄绘施工图的一部分（注明轴线），以布满A3打印纸为准，要求图面整洁清晰，在抄图的过程中完成识读过程。

2.根据收集的施工图，编写一份监理规划和监理细则。

要求用A4纸双面打印并装订成册放入档案袋，排版要求：

1）字体和字号

题目：二号黑体，居中，各章标题：小二号黑体，居中

各节标题：四号黑体，居左(空2字格)；正文：小四号宋体；页码：五号宋体，居中

2）页边距及行距

文档的页面边距上下左右各为25mm。

章、节、条三级标题为单倍行距，段前、段后各设为0.5行（即前后各空0.5行）。正文为1.5倍行距，段前、段后无空行（即空0行）

3.具体章节内容

建设工程监理规划（要求按下列章节做目录）
1.建设工程概况
（1）建设工程名称      （2）建设工程地点
（3）建设工程组成及建设规模
（4）主要建筑结构类型
（5）预计工程投资总额：只要求列出建设工程投资组成简表
（6）建设工程计划工期：只需列出该项即可

（7）工程质量要求
（8）建设工程设计单位及施工单位名称：只需列出该项即可
2.监理工作范围
3.监理工作内容
（1）施工阶段的质量控制
（2）施工阶段的进度控制
（3）施工阶段的投资控制
（4）合同管理（5）信息管理（6）组织协调工作
4.监理工作目标
（1）投资目标：（2）工期目标：（3）质量目标：
5.监理工作依据
6.项目监理机构组织形式
7.项目监理机构的人员配备计划
8.项目监理机构的人员岗位职责
9.监理工作程序
（1）分包单位资质审查基本程序
（2）工程延期管理基本程序
（3）工程暂停及复工管理基本程序
10.监理工作方法及措施
（1）投资目标控制方法与措施

（2）进度目标控制方法与措施

（3）质量目标的控制方法与措施

（4）合同管理的方法与措施
（5）合同争议调解与索赔处理程序

（6）信息管理的方法与措施

（7）组织协调的方法与措施
11. 监理工作制度
（1）施工阶段监理工作制度

（2）项目监理机构内部工作制度
12.监理设施：业主需提供满足监理工作的设施，包括办公、交通、通讯、生活等设施。

监理实施细则
    按照所监理的工程的主导施工过程，特别是工程量大、工期长、对质量影响大、采用新技术、新材料、新工艺、新方法的施工过程应详细写出具体的监理细则。

四、设计时间安排

毕业设计：  11.15——12.14

毕业答辩：  12.15

五、成绩评定

选题一：设计质量（60%）

抄绘图面清楚整洁，比例恰当；文档能符合任务书的排版要求，不符合排版要求的文件不予答辩。

2、毕业答辩成绩（40%）

答辩由自我介绍（介绍毕业设计内容，个人情况及今后打算等），必答题部分（从题库中任意抽取5题），自由问答（老师提问）三部分组成。

六、毕业设计指导

学号01~04，指导教师：张勇（15105507650, 邮箱312999712@qq.com）

学号05~08，指导教师：张锦丽（15955045669，邮箱594484660@qq.com）

学号09~24，指导教师：陈燕（13955006107，邮箱1240359098@qq.com）

完成后请将排版后的电子稿发送至指导老师邮箱。