《道桥专业顶岗实习》指导书

一、学时数和适用专业

学时数：450学时(15周)

适用专业：道桥专业

二、课程性质和任务

课程性质：综合实践

课程任务：通过顶岗实习，学习施工现场管理人员、技术人员和工人的优秀品质和职业道德；熟悉施工现场施工管理人员、技术人员的有关工作，能再他们的帮助这指导下解决工程问题和编制施工组织设计等文件；增加对施工和工程监理的感性认识，拓宽知识面。学习和了解有关施工的新工艺、新技术、新设备。

三、前导课程和后续课程

前导课程：道路工程识图与构造，工程力学与结构，道路工程测量，地基基础工程施工，路基施工技术，桥梁上部施工技术，桥梁下部施工技术，路面施工技术，道路工程检测，道路工程材料，工程CAD，道路勘测设计，招投标与合同管理，毕业论文（设计）

后续课程：无

四、课程基本要求

1．根据专业特点，特别是岗位需求，结合学生的自身特点，自主选择岗位和单位进行岗位实际训练。

2．顶岗实习期间按照学校的要求，服从企业及指导教师的管理，做好实习记录，实习报告等作业，定期会校汇报，定期总结学习成果。

3．顶岗实习结束后，要求能够独立承担工程施工企业的施工技术及施工现场的管理工作为实训标准。

五、课程教学内容

顶岗实习一般以见习监理员、施工员为主，也可以进行造价员、资料员等身份进行实习活动。具体实习内容如下：

| 项目 序号 | 实训项目 | 实训（工作）任务 | 教学要求 | 知识点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监理员 | 1．熟悉施工图纸，参加监理会议。 2．协助监理工程师进行日常的监理工作。 3．对工程进行巡视、检查、测量和验收。对重要的分项工程或施工部位进行旁站监理。 4．负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收。 5．随时整理土建工程的监理资料。随时交付总监。 6．参与处理施工中出现的一般质量事故、争议、纠纷及索赔的处理。 | 1．认真学习领会施工图纸，熟悉施工及验收规范、规程，督促施工单位执行监理程序，工艺操作规定及质量标准。 2．对该项目土建工程监理实施细则要明确熟悉。 3．在协助监理工程师的同时，做好向总监理工程师的沟通工作。 4．按照规范和验收标准做好各项检验和验收工作。 5．熟悉监理资料的内容和编写要求，使得档案资料做到详尽、准确。 | 1．看懂读懂施工图纸。 2．熟悉监理员的工作内容和工作要求。 3．掌握施工和检验的标准规范。 4．资料的收集和归档 |
| 二 | 施工员 | 1．熟悉施工图纸，读懂施工图纸。 2．协助技术人员编制文件和文件的执行。 3．协助技术人员进行定位放线以及工程检验、验收工作。 4．协助技术人员进行资料的记录和归档。 | 1．认真学习领会施工图纸，熟悉施工及验收规范、规程，掌握工艺操作规定及质量标准。 2．对该项目的施工组织设计的内容了解充分并严格执行。 3．对工程测量操作性技能的掌握。 4．熟悉资料的编写和归档。 | 1．看懂读懂施工图纸。 2．熟悉施工员的工作内容和工作要求。 3．掌握现场施工技术 4．资料的收集和归档 |
| 三 | 造价员 | 1．按照图纸和要求规定的内容熟练的运用各种定额编制施工图预算和施工预算。 2．编制单位工程预算。 3．学习运算软件编制单位工程施工预算，学习填制点算表格。 | 1．熟悉工程造价的计算方法和内容。 2．收集、分析建筑市场信息，熟悉建筑工程招投标的前期工作或者招投标工作。 3．对工程造价软件的熟练掌握。． | 1．工程造价的计价方法和内容。 2．招投标的内容。 3．工程造价软件。 |
| 四 | 资料员 | 1．工程建设各阶段的工程资料与文件的收集 2．熟悉工程过程中的文件资料的填写和应用。 3．协助技术专业人员进行资料的总结和归档。 | 1．熟悉工程有关资料和施工图。 2．熟悉各种工程资料的编制工作。 3．熟悉工程资料的编写和归档。 | 1．掌握资料员的工作内容和工作要求。 2．资料的收集和归档。 |

六、教学安排

| 实训 项目 | 实训（工作）任务 | 教学内容 | 学时 | 教学 地点 | 实施方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理员 | 1．熟悉施工图纸，参加监理会议。 2．协助监理工程师进行日常的监理工作。 3．对工程进行巡视、检查、测量和验收。对重要的分项工程或施工部位进行旁站监理。 4．负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收。 5．随时整理土建工程的监理资料。随时交付总监。 6．参与处理施工中出现的一般质量事故、争议、纠纷及索赔的处理。 | 1.监理大纲、监理规划、监理实施细则的制定； 2.承包商资质审核； 3.图纸会审； 4.施工组织设计的审查； 5.材料取样送检； 6.现场巡视及旁站监理； 7.工序质量检验； 8.隐蔽工程验收； 9.工程变更审核； 10.施工进度检查与调整； 11.工程计量审核； 12.工程费用审核； 13.文明施工及安全监督检查； 14.监理日志的填写； 15.工程分部及竣工验收； 16.监理资料整理归档。 | 450 | 实习单位 | 顶岗实训 |
| 施工员 | 1．熟悉施工图纸，读懂施工图纸。 2．协助技术人员编制文件和文件的执行。 3．协助技术人员进行定位放线以及工程检验、验收工作。 4．协助技术人员进行资料的记录和归档。 | 1.熟悉施工验收规范和操作规程工作； 2.认真熟悉施工图纸；参加图纸会审及技术核定工作； 3.技术交底及工程任务单，领料卡的签发工作； 4.编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地 5.编制单位工程施工组织设计和重要复杂的分部工作的施工方案工作； 6.编制劳动力及各种材料需用量计划工作； 7.单位工程的定位、放线、抄平工作； 8..建筑材料和建筑构件、配件的检验与管理工作； 9.参与现场的技术革新、试验工作。 8.组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。 10.编写施工日志；协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档； 11.工程竣工交验，负责工程完好保护。 | 450 | 实习单位 | 顶岗实训 |
| 造价员 | 1．工程建设各阶段的工程资料与文件的收集 2．熟悉工程过程中的文件资料的填写和应用。 3．协助技术专业人员进行资料的总结和归档。 | 1.参与工程施工，进入各班组的施工，掌握建筑工程、装饰工程、水电安装工程的工艺流程和构造做法要求。 2．参与工程技术，编写施工组织设计及分部分项工程施工方案，编制技术投标书。 3．参与工程预算，应用定额完成施工图的工程量计算，采用定额及清单两模式进行报价，制作商务经济投标文件。 4.参与工程施工，编制施工分包及劳务层的施工预算与结算，进行量算对照。 5．使用工程造价软件计算。 6.经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，及时做好工程决算的有关工作。 7.收集有关法律法规及地方文件。 | 450 | 实习单位 | 顶岗实训 |
| 材料员 | 1．按照图纸和要求规定的内容熟练的运用各种定额编制施工图预算和施工预算。 2．编制单位工程预算。 3．学习运算软件编制单位工程施工预算，学习填制点算表格。 | 1.收集完备工程项目动工建设前的所有包括规划、可行性研究、设计、科研等在内的各阶段的工程资料与文件； 2.熟悉建设项目的有关资料和施工图。 3.报开工报告，填报工程开工报审表，填写开工通知单； 4.协助编制各技术交底资料。 5.协助制定各种规章制度。 6.收集整理需要进场的工程材料、构配件、成品、半成品和设备的质量保证资料，填报工程资料、构配件、设备报审表，由监理工程师进行审批； 7.做好有关隐蔽工程验收记录及检验批质量验收记录的报审工作； 8.及时整理施工试验记录和测试记录； 9.阶段性的协助整理施工日志。 10.协助完成工程质量验收资料记录工作； 11.协助完成工程质量控制资料核查记录工作； 12.协助完成工程安全与功能检验资料核查及主要功能抽查资料记录工作 13协助完成工程施工技术管理资料记录工作。 | 450 | 实习单位 | 顶岗实训 |

七、教学条件

有岗位需求的从事施工、监理、造价的现场一线企事业单位等。

八、教法说明

加强学校与企业的密切联系，推行“依托行业、理实交替”的人才培养模式

九、考核方法和评分标准

顶岗实习成绩不及格的学生不得毕业。成绩的评定由以下三部分组成：

1.顶岗实习鉴定的成绩由企事业单位的实习负责人依据学生的实习表现进行评定，占总成绩的60%；

2.“顶岗实习日志及周记”和“顶岗实习报告”的成绩由学院指导教师分别依据学生实习原始记录的真实性和对照顶岗实习报告编写的要求进行评定，占总成绩的40%；

3.学生顶岗实习教学成绩考核，由学院指导教师根据学生考核情况评定，占总成绩的30%。

顶岗实习考核总成绩按优、良、中、及格、不及格五个等级评定：

优秀：总分80分以上。 内容属实完整。

良好：总分70-80分之间。 内容基本属实，内容完整。

中：总分65-70分之间。 内容基本属实，内容基本完整。

及格：总分60-65分之间。 内容基本属实，内容有一定缺漏。

不及格：总分60分以下。 内容不属实，内容缺漏较大。

十、推荐的实训教材和参考资料

1．实训教材：

2．参考资料：

《监理员速学手册》，杜宝，化学工业出版社，2012

《工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）

《施工质量验收规范》（ZN-GF-2010）

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》，中国计划出版社，2011

《公路路基施工技术规范》（JTGF10-006）

《公路桥涵施工技术规范》（JTGTF-50-2011）

《公路工程质量检验评定标准》（JTGF801-2012）

《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）