- 滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目

- 询价采购函

滁州职业技术学院 现以询价采购方式购买 滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。现将有关事项说明如下：

一、货物需求

- 工程概况

滁州职业技术学院新校区老运动场西侧围网，属于新建围网，总长度约120米。高度为

5米，立杆间距3米，具体内容详见附图。

- 货物清单:货物清单见附表（滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目材料

清单及图纸）。最终确定的供货数量以现场实际发生的签证量为准，但所报综合单价不予调整。

- 质量要求

报价人提供的货物应是全新、原装的正宗合格产品，完全符合国家规定的质量标准和厂

方的标准，供货时必须并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。

- 质保要求

本次招标项目质保期为2年，若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。

该承诺将做为确定成交的参考依据。

5、开竣工日期

5.1开工时间以招标人通知进场时间为准。

5.2招标人将在中标通知书发出后3日内与中标单位签订供货合同，从开工之日起，30日

内完成墙围网制作、安装工程。每推迟一天，按1000元进行处罚。

6、售后服务要求

质保期内，在接到招标人报修电话后，供应商应在 24 小时内上门服务。供货商提供的产品在使用过程中如有质量问题，应包退包换，其产生的所有费用由投标人自行承担。

二、供应商应具备的资质条件

① 符合《政府采购法》第二十二条规定；

② 具有独立承担民事责任能力且具备围网加工销售能力的生产厂家或围网经销商投标；

三、报价及报价函要求

1. 本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2. 报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3. 本次询价采购报价报价人必须按采购人发布的材料采购清单中的材料名称、规格、品牌、单位、数量不变进行各项报价、合价，不得漏报，否则按废标处理。如总价与单价不符时，以单价为准，修正总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算时，以所报的材料综合单价×相应的材料实际供货数量进行结算。

4. 投标人所报的单价除主材费用外，还应包括材料加工费、运送至现场的运输费、卸至招标人指定位置的装卸费及异型、边型材料现场加工、安装费、检测费及利润、相关交易费及国家向投标人征收的各种税费等一切费用，同时还包含对原围墙围栏拆除费和运输费（运至招标人指定校内地点）。

5. 报价函采用密封递交，报价函及相关文件资料一式三份(一个正本、二个副本)。需法定代表人或其授权委托人签字、盖章；如为授权委托人签字，请附法定代表人授权书。密封函应加盖公章，在封面上标明采购人名称、项目名称、报价人名称和地址及“于 2012年04月06日15时00分之前不得开启”的字样。

6.投标单位在递交投标报价表时，必须同时递交规格至少为30*40cm框网和10cm立柱管材断面的样品参加开标会议，递交的样品将视为投标文件的组成部分且未提供样品或未按招标文件要求提供样品的，其投标文件作废标处理。投标样品的制作、运输、开标前保管等相关费用由投标人自行承担。

7. 报名、开标时间及地点

7.1招标文件于 2012年4月05日17时前，在招标文件获取地点：安徽人和项目管理有限公司（滁州市琅琊西路183-1-201）出售。同时招标文件发布在滁州职业技术学院网站（通知公告栏）。联系人：孙绪安、王伟 ；联系电话：13855003866  18225502597；招标文件费用贰佰元整，售后不退。

7.2开标时间： 报价人需在 2012 年04月06日15时00分做出一次性书面报价

开标地点： 滁州职业技术学院综合楼十一楼会议室

四、投标（信用）保证金

1、投标保证金：1400元人民币；信用保证金：3600元；投标（信用）保证金共计5000元整。 投标（信用）保证金必须在2012年4月06日15时00分前带至开标现场以现金方式缴纳至招标人处。

2、中标候选人的投标（信用）保证金在开标现场结束后自动转为履约保证金（履约保证金中标人在与招标人签订采购合同后多退少补），履约保证金为中标价的10%。未中标投标人的投标（信用）保证金开标现场结束后当场退还。

五、资格审查

报价前，由招标人代表对报价人提供的下列资料原件进行审查，审验合格者接受报价，否则拒绝其报价。

1、法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)身份证；

2、企业安全生产许可证；

3、年检合格的营业执照副本；

上述资料的复印件（加盖投标单位公章）请按顺序装订同时携带上述证件原件至开标现场，以便效验；未按规定携带原件或携带不全的投标人，投标将被拒绝。审验结束原件退还报价人。只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

六、询价小组及评标

1、采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立询价小组，采购人3名。询价小组对所有报价人的报价文件进行评审。

2、评标：投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

① 未按招标文件格式要求签字或盖章的；

② 未按招标文件规定的格式填写，内容不齐全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③ 未按招标文件要求提交投标（信用）保证金的；

④ 投标人改变或遗漏材料品种的。

⑤ 投标函总报价与投标报价表总报价不一致的。

⑥ 投标报价高于最高限价的（不含最高限价）。本工程最高限价为：7.2万元，其中每平方米综合单价为120元每平方米（含斜撑及斜撑部分基础）。

⑦ 投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的。

⑧ 未按招标文件要求携带样品的或不符合招标文件中具体规定的技术要求的。

投标报价修正方法：数量与工程量清单的数量不一致的，以招标文件中工程量清单为准，并修正总价；数量与单价乘积不等于总价的，以单价为准并修正总价。

按上述方法修正（经投标人确认）后的总价作为评标的依据，投标人拒绝签字确认的，按废标处理。

七、成交原则

1. 由询价小组确认报价人提供货物的数量、质量和服务及采购样品均符合采购要求后按报价最低的原则，确定成交供应商。最低报价有两家或两家以上相同时，将由招标人抽签确定中标人。

2. 该项目报价一询价小组的认可，即为签约的合同价。报价人可以不对本询价函做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。否则，将没收其投标（信用）保证金，并取消其中标资格。

3. 报价人提交的报价函，将作为合同的组成部分。

4. 经过评标后，询价小组推荐2名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。

4.1中标候选人确定后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人.

5、样品退还及封样

5.1 第一和第二中标候选人所提供的样品将暂时留存招标人处，确定中标人后，退还未中标人的样品。中标人的样品将由招标人封存并作为实际供货时的参照品与履约验收依据。

5.2未中标人的投标样品，开标结束后由投标人自行取回；逾期未取回的， 招标人将不承担损坏、遗失等保管责任。

八、其他事项

1. 报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

2. 中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。

3. 如中标人不能履行合同或未按投标时所提供的样品供货或延误时间超过48小时或进场材料因规格、质量达不到招标要求标准而导致退货机率太大而影响施工的，招标人有权终止合同，没收其履约保证金,并另行安排其他材料商进行供货。中标人合同履约完成，履约保证金待工程全部完成，经业主及相关单位竣工验收合格后一个月内一次性无息退还。

4、采购函答疑及澄清: 如投标人对招标文件有疑问，请于2012年03月31日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至rhzj95@126.com(安徽人和项目管理有限公司电子邮箱)，采购人于 2012年04月01日17时前将澄清说明内容以书面签字确认的形式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

5、交易方式的变更：

投标截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，招标人可根据开标现场情况决定是否采取竞争性谈判或单一来源采购方式进行项目发包。

参加竞争性谈判或单一来源采购的投标人必须符合下列条件：、投标保证金已足额交纳；、投标资格符合招标文件要求；、对招标文件作出实质性响应；

- 材料采购合同

采购人：                             （以下简称为甲方）

供货方（报价人）：                    （以下简称为乙方）

1、招标单位：滁州职业技术学院

2、材料采购质量要求：

① 材料质量应符合滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目设计图纸要求和国家质量标准。

② 材料供应应符合滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目材料采购清单中的规格要求。

③ 所有立柱和栏杆均采用高强度、热镀锌、钢管表面采用静电喷涂（需进行有机锌环养涂层、清洗磷化固化、防锈抗老化处理），质量必须全部符合国家规范要求，保质期为2年。

3、包装运输：

① 所有材料应按产品包装标准进行包装，并保证上下装车方便，不受损坏；

② 运输时必须注意防止包装之间在运输途中相互碰撞，造成产品损坏；

③ 运送到现场由供货方负责卸货至采购人指定地点并分类堆放整齐。

④ 所供材料严格按照质量要求合格标准，方可施工。

4、工期：从开工之日起，30日内完成墙围网制作、安装工程工作。材料必须经采购人验收合格（符合样品质量要求均为合格产品），否则不合格产品均由乙方自行处理，清理施工现场外。连续二次产品质量有三分之一以上不合格时，将取消供货资格，并没收其合同履约保证金。

5、施工准备

5.1 将原围栏围网拆除，运至采购人指定校内地点。

5.2 施工测量准备

标高控制：根据业主（委托市重点局施工）施工的基础标高对围网基础标高定点校核，保证基础标高的准确性。

5.2 施工技术准备

1、做好对栏杆所需预埋件规格尺寸的确认；

2、在基础施工前运至施工现场，并同步做好预埋工作。

6、施工安排

6.1① 围网安装单位负责预埋件安装就位及上部围网制作和安装。

② 围网安装：复验围网柱墩基础标高→核定围网加固位置→预留孔围网立柱安装→安装

围网；

6.2 围网技术要求和指标

1） 围网采用内径2.3；外径3.6、网眼为45*45套塑围网，围网立柱之间间距3.00米，高度为5米，用专门工具拉紧，再用扁铁固定，螺丝锚固，使围网稳定、平整；立柱采用50*70*2.5矩形方管，上、中、下横档采用50*70*2.5的方管；底座钢板为200*200*8的钢板。预埋件螺栓采用Φ12*40深4根；所有框网表面采用墨绿色喷塑。

2） 围网基础预埋件施工，在基础施工期间由围网单位按相关技术标准负责同步预埋

3） 围网安装施工流程

围网基础顶标高复核→在基础顶预留孔标高调试→安装立柱→对应间距安装网片→网片安装完成→标高复核（满足设计要求）。

4）主要施工方法

A. 按照围网基础的点位分别安装。

B. 方管连接方式采用7CM长6.3槽钢，自转尾丝（参附图一）固定。

C. 斜撑采用50*70*2.5方管或角钢斜向固定，衔接方式（见附图2）固定。

D. 安装完成之后，对围网标高进行复核，完成施工。

七、安全、文明施工措施

7.1安全管理措施

建立安全生产责任制，并落实到人。

7.2垃圾的处理

工程竣工验收时，确保场地清，无渣土垃圾和废弃物。

7.3文明施工

充分考虑施工现场条件，尽量降低施工现场噪音污染、粉尘污染等污染。

8、付款与结算：

①、付款：无预付款，材料产品全部供应、安装完毕，经验收合格后两周内一次性付至总价的95%，剩余5%为保修金，待质保期满后无质量问题无息退还（质保期2年）。

②、结算：实行单价包死，数量按围网实际面积计量。

备注：验收依据《安装工程质量检验评定标准》JTS257-2008、国家和滁州市政府颁布的其他有关技术法规和规范、经业主确认的施工企业标准、规程和规定。

9、履约保证金退还：

履约保证金待工程全部完成，经业主及相关单位竣工验收合格后一个月内一次性无息退还。

10、风险责任：

本项目施工工期紧，材料品种、规格多，乙方必须确保在规定时间内将材料产品按时、按质、按量送到施工现场，否则造成总施工工期延误所造成的一切损失均由乙方负责承担。凡因材料供应不符合样品要求或因施工不规范而引起的围网安全问题，由乙方负责全部责任。施工时涉及任何安全问题，由中标人自负责任。

8、违约责任：

①、乙方不能履行招标要求和本合同要求时，视为乙方违约。

②、因乙方供货不能按时进场或质量达不到标准导致退货比例太大而影响施工工期及因乙方违约影响施工工期，甲方有权解除合同，清退乙方出场，并没收其合同履约保证金。

③、因乙方违约给甲方造成损失和因乙方违约给甲方造成延伸损失的，甲方没收乙方的合同履约保证金，合同履约保证金不能冲消甲方损失的，乙方将继续承担甲方实际损失。

④、甲方不能履行合同付款，给乙方造成损失的，甲方应按实赔偿给乙方。

11、其他

本合同一式柒份。甲、乙双方各执贰份，建设方、监理方、审计方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方：                             乙方：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人：                     或委托代理人：

日期：                             日期：

十、材料清单

滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目材料清单

| 序号 | 项目名称 | 有关要求及规格（简述）（mm） |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目 | 围网采用内径2.3；外径3.6、网眼为45*45套塑围网，围网立柱之间间距3.00米，高度为5米，用专门工具拉紧，再用扁铁固定，螺丝锚固，使围网稳定、平整；立柱采用50*70*2.5矩形方管，上、中、下横档采用50*70*2.5的方管；沿着立柱每间隔6m设置斜向支撑，具体详见图纸。底座钢板为200*200*8的钢板。预埋件螺栓采用Φ12*40深4根；所有框网表面采用墨绿色喷塑。详见附图 |  | ㎡ | 600 |  |  | 制作、运输、安装等 |
| 2 | 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

招标单位：滁州职业技术学院

招标代理机构：安徽人和项目管理有限公司

日期：二〇一二年三月

附：投标书组成（格式文本）

1、封面

滁州市政府货物采购项目

投  标  文  件

采购项目名称：

投标人名称：

签署日期：

2、报价书

报价书

致:       （采购人）      ：

我公司己经认真阅读《          招标采购函》，决定参加报价。

1、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向招标人提供货物与服务，总报价为人民币（大写）            ；（小写）                 。其中每平方米综合单价为人民币（大写）            ；（小写）                 。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后，从开工之日起       日内完成货物的交货并交付招标人验收。

3、我方同意按照招标采购函的要求，递交金额为人民币（大写）       的投标（信用）保证金，并且承诺遵守询价文件中关于投标（信用）保证金的规定。

4、我方为本项目提交的报价文件一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：

通讯地址：

电   话：        传    真：

3、授权委托书

授权委托书

（采购人）：

（报价人全称）法定代表人          授权  （报价人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵单位组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标报价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

附：被授权人身份证件

授权方 （全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日    期：

被授权方签字：

日    期：

4、采购材料投标报价表

滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 有关要求及规格（简述）（mm） |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁州职业技术学院西侧院墙围网制作、安装采购项目 | 围网采用内径2.3；外径3.6、网眼为45*45套塑围网，围网立柱之间间距3.00米，高度为5米，用专门工具拉紧，再用扁铁固定，螺丝锚固，使围网稳定、平整；立柱采用50*70*2.5矩形方管，上、中、下横档采用50*70*2.5的方管；沿着立柱每间隔6m设置斜向支撑，具体详见图纸。底座钢板为200*200*8的钢板。预埋件螺栓采用Φ12*40深4根；所有框网表面采用墨绿色喷塑。详见附图 |  | ㎡ | 600 |  |  | 制作、 运输、安装等 |
| 2 | 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、工程计量以现场实测的工程量为准。综合单位为全费用报价。

2、所报的综合单价除主材费用外，还应包括施工所需所有主材和辅材、材料加工费、运送至现场的运输费、卸至招标人指定位置的装卸费及异型、边型材料现场加工、安装费、检测费、利润、相关交易费及国家向投标人征收的各种税费，还应包含对原围墙围栏拆除费和运输费（运至招标人指定校内地点）等一切费用。综合单价今后将不作任何调整。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日            期：         年        月        日

5、服务承诺书

致：          （采购单位）

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的“技术规范及要求”,作为验收产品合格标准的依据及招标文件的其他相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人签字（或盖章）：

职    务：

代理人（被授权人）签字（或盖章）：

职    务：

投标单位名称：        （公章）

日    期：

6、投标资格证明文件（营业执照副本等）。

7、有关资质证明材料和其它认为必要的内容

以上资料务必按顺序装订，所有复印件需加盖单位公章，其他按规定签字、盖章，否则由此造成的一切风险由报价人自行承担。